## Legg til arbeidsordre
Alternativ til å legge til via prosjekt.
Velger man ”Legg til” arbeidsordre fra oversikten av arbeidsordre, får man valgene: “legg til”,”Søk” eller “Avbryt”:

Velges ”Legg til” opprettes prosjekt først og så knyttes arbeidsordren til dette prosjektet.
Dersom man skal legge til arbeidsordre til et eksisterende prosjekt søkes prosjektet opp ved ”Søk”. Man får da opp en oversikt over registrerte prosjekt som det kan velges blant.

Prosjektlisten kan filtreres på kategori, status, post og bruker. Eventuelt kan aktuelt prosjekt forsøkes søkt opp ved bruk av søkevindu.
Andre alternativer er sortering av kolonner med farget kolonnenavn.
Ved å klikke på et byggnr, f eks 0034 ovenfor, får man alle prosjekt knyttet til dette bygget. All farget tekst, objektbeskrivelse, fungerer tilsvarene.

Når aktuelt prosjekt er funnet, velges denne ved å klikke på velg-boksen til høyre på raden.

Aktuell prosjektinformasjon registrert i prosjektet (fellesinformasjon) er overføret til arbeidsordren. Dette omfatter prosjekt ID, tittel, kategori, objekt, strømmåler, koordinator samt fag.
Ved opprettelse av arbeidsordre skal følgende registreringer utføres i tillegg;
- Hvorvidt leietaker skal faktureres – egen avmerkingsboks
- Tittel og beskrivelse av arbeidsordre; default fra prosjekt, men kan endres til mer passende/beskrivende for den aktuelle arbeidsordren
- Leverandør; velges fra eget pop-up vindu. Leverandørene registreres i egen meny under Admin
- Budsjett konto; velges fra eget pop-up vindu. Budsjettkontoene opprettes i egen meny under Admin
- Budsjett for arbeidsordren settes i hele kroner
- Rigg tillegg; eventuelt tillegg for tilrigging tas med her
- Prosentvis tillegg;
- Kalkulasjon; sum fra kalkulasjon av arbeidsordren (fra prisliste eller mal)
- Faktisk kostnad
- Status; viser status på arbeidsordren – eksempelvis kan dette være anmodning, bestilt, avbrutt, under arbeid, re-åpnet etc
- Arbeidsordre start dato; velges fra pop-up kalender
- Arbeidsordre frist; velges fra pop-up kalender
- Sted for å hente nøkkel; velges fra nedtrekksmeny som er forhåndsdefinert i egen meny under Admin
- Sted for å levere nøkkel; velges fra nedtrekksmeny som er forhåndsdefinert i egen meny under Admin
- Nøkkelansvarlig; velges fra nedtrekksmeny som er forhåndsdefinert i egen meny under Admin. Her kan f eks faggruppe være valgbare (dersom dette skal registreres på person vil det kunne bli lang nedtrekksmeny…).
- Merknad; for eventuelle kommentarer knyttet til arbeidsordren

## Editere arbeidsordre
Vindu for endring av arbeidsordre er tilgjengelig fra oversikt over arbeidsordre samt visning av en arbeidsordre.
Fra Edit-vindu kan arbeidsordre endres, kalkuleres eller sendes.

Selve prosjekt ID og objekt kan ikke endres. Dersom dette er feil, må arbeidsordren slettes og riktig opprettes helt på nytt.

Man kan også kopiere ordren – kan være aktuelt ved to likelydende arbeidsordre. Det opprettes da identisk arbeidsordre på samme prosjekt, men med egen arbeidsordre ID.

Ved å klikke “send ordre” havner man i vindu for å sende ordre.

E-postmottaker er utfylt med default adresse, dersom kontaktperson er registrert for den aktuelle mottaker (leverandør/leietaker etc).

Ny e-postadresse kan registreres dersom default adresse ikke er riktig. Merk av for oppdater e-post dersom kontaktregister skal oppdateres.